CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

PI IV – DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS

PROJETO KORYO – E-COMMERCE DE ROUPAS

EROS FELIPE DE OLIVEIRA REGO – [RA DO INTEGRANTE 1]

CRISTHOPHER LUIS MOTA ABREU – [RA DO INTEGRANTE 2]

PEDRO WALLAS SANTANA DA SILVA – [RA DO INTEGRANTE 3]

PABLO ROKEMBARK DA SILVA VASCONCELOS – [RA DO INTEGRANTE 4]

FERNANDO FLORENCIO NASCIMENTO DA SILVA – [RA DO INTEGRANTE 5]

São Paulo – 2026

# SUMÁRIO

SUMÁRIO	1

INTRODUÇÃO (ESCOPO)	2

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	3

1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO E REQUISITOS	3

1.1.1 Documento de Visão e Escopo	3

1.1.2 Histórias de Usuário	3

1.1.3 Critérios de aceitação	4

1.2 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ÁGIL	4

1.2.1 Papéis do grupo	5

1.2.2 Product Backlog priorizado	5

1.2.3 Planning Poker	5

1.2.4 Roadmap de Sprints	6

1.2.5 Definição de Pronto (DoD)	6

1.3 PESQUISA DE MERCADO E DESIGN DE INTERFACE (WIREFRAMING)	6

1.3.1 Pesquisa exploratória de mercado	6

1.3.2 Wireframes	7

1.4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE E INTERFACE INICIAL	10

1.5 MODELAGEM, ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS E NODE	11

1.5.1 Arquitetura	11

1.5.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento	11

1.5.3 Tabelas do banco	12

1.5.4 Script SQL	13

1.5.5 Endpoints REST	14

1.5.6 Banco de dados mobile	14

1.6 MONITORAMENTO E SPRINT REVIEW	14

1.6.1 Reuniões do grupo	14

1.6.2 Ata da Sprint Review Final	15

1.6.3 Relatório de Status	15

1.6.4 Identificação de Riscos e Plano de Mitigação	17

1.6.5 Documento de Encerramento	18

TELAS DO APLICATIVO	19

Tela 1 – Login (LoginScreen.js)	20

Tela 2 – Cadastro (SignUpScreen.js)	20

Tela 3 – Catálogo de Produtos (ProductsScreen.js)	21

Tela 4 – Carrinho de Compras (CartScreen.js)	22

Tela 5 – Formulário de Pagamento (PaymentScreen.js)	23

Tela 6 – Histórico de Pedidos (OrdersScreen.js)	24

Tela 7 – Área Administrativa de Produtos (AdminProductsScreen.js)	25

CONCLUSÃO	26

BIBLIOGRAFIA	26

# INTRODUÇÃO (ESCOPO)

O Koryo é um aplicativo móvel de e-commerce de roupas desenvolvido para oferecer uma jornada completa de compra, incluindo catálogo de produtos, busca, carrinho persistente, finalização de pedidos, pagamento integrado via Mercado Pago e uma área administrativa para gestão de produtos, usuários e pedidos.

# DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

## 1.1 DEFINIÇÃO DO ESCOPO E REQUISITOS

### 1.1.1 Documento de Visão e Escopo

Nome do projeto: Koryo.

Problema a ser resolvido: Pequenas lojas de roupas têm dificuldade em vender online com controle de pedidos, estoque e pagamento integrado.

Visão do produto: Oferecer um aplicativo móvel simples que permita ao cliente navegar pelo catálogo, adicionar itens ao carrinho e pagar com segurança, e ao administrador gerenciar produtos, usuários e pedidos.

Público-alvo: Usuários principais: consumidores finais. Usuários secundários: administradores da loja.

Escopo do MVP: Cadastro e login com JWT; catálogo com imagem, nome, marca, tamanho, cor, descrição e preço; busca de produto; carrinho persistente; finalização de pedido; integração com Mercado Pago Checkout Pro; histórico de pedidos; área administrativa com CRUD de produtos, usuários e pedidos.

Fora do escopo: Recomendação por IA; aplicativo nativo separado para iOS; integração com transportadoras.

### 1.1.2 Histórias de Usuário

| ID | História de usuário | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| US01 | Como cliente, quero criar uma conta para realizar compras | Alta |
| US02 | Como cliente, quero fazer login na minha conta | Alta |
| US03 | Como cliente, quero visualizar o catálogo de roupas | Alta |
| US04 | Como cliente, quero buscar um produto pelo nome | Média |
| US05 | Como cliente, quero adicionar produtos ao carrinho | Alta |
| US06 | Como cliente, quero finalizar meu pedido | Alta |
| US07 | Como cliente, quero pagar via Mercado Pago | Alta |
| US08 | Como cliente, quero ver meu histórico de pedidos | Média |
| US09 | Como administrador, quero cadastrar, editar e excluir produtos | Alta |
| US10 | Como administrador, quero gerenciar usuários | Baixa |
| US11 | Como administrador, quero visualizar todos os pedidos | Média |

### 1.1.3 Critérios de aceitação

US01

O cadastro é concluído quando os campos obrigatórios são válidos.

O sistema impede o cadastro de e-mail já utilizado.

US02

O usuário válido recebe um JWT e acessa o aplicativo.

Credenciais inválidas exibem mensagem objetiva sem autenticar.

US03

O catálogo lista os produtos cadastrados com seus dados principais.

A seleção de um produto permite consultar suas informações completas.

US04

A busca filtra produtos pelo nome digitado.

Quando não há resultados, o aplicativo informa que nenhum produto foi encontrado.

US05

O produto selecionado é incluído com tamanho e quantidade definidos.

O carrinho permanece associado ao usuário após fechar e reabrir o aplicativo.

US06

O pedido é criado somente quando o carrinho possui itens válidos.

O total é calculado com base nos preços e nas quantidades do carrinho.

US07

A finalização cria uma preferência no Mercado Pago Checkout Pro.

O retorno do pagamento atualiza ou permite consultar o status do pedido.

US08

O cliente autenticado visualiza apenas os próprios pedidos.

Cada pedido apresenta data, valor total, itens e status.

US09

O administrador consegue cadastrar e editar todos os campos obrigatórios do produto.

A exclusão remove o produto da listagem ou retorna impedimento justificável.

US10

Apenas administradores acessam a listagem e edição de usuários.

As alterações de usuário são persistidas e refletidas em nova consulta.

US11

O administrador visualiza os pedidos de todos os clientes.

A listagem apresenta cliente, data, valor e status de cada pedido.

## 1.2 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ÁGIL

### 1.2.1 Papéis do grupo

| Integrante | Papel |
| --- | --- |
| EROS FELIPE DE OLIVEIRA REGO | Product Owner |
| CRISTHOPHER LUIS MOTA ABREU | Scrum Master |
| PEDRO WALLAS SANTANA DA SILVA | Desenvolvedor Frontend |
| PABLO ROKEMBARK DA SILVA VASCONCELOS | Desenvolvedor Backend |

### 1.2.2 Product Backlog priorizado

| ID | História | Prioridade | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Criar conta | Alta | 5 |
| US02 | Login | Alta | 3 |
| US03 | Catálogo | Alta | 3 |
| US04 | Busca | Média | 3 |
| US05 | Adicionar ao carrinho | Alta | 5 |
| US06 | Finalizar pedido | Alta | 5 |
| US07 | Pagar via Mercado Pago | Alta | 8 |
| US08 | Histórico de pedidos | Média | 3 |
| US09 | CRUD de produtos | Alta | 8 |
| US10 | Gerenciar usuários | Baixa | 5 |
| US11 | Visualizar pedidos | Média | 3 |

Total: 51 pontos.

### 1.2.3 Planning Poker

A equipe estimou as histórias em reunião, utilizando Planning Poker para chegar aos pontos apresentados a seguir.

| ID | Pontos |
| --- | --- |
| US01 | 5 |
| US02 | 3 |
| US03 | 3 |
| US04 | 3 |
| US05 | 5 |
| US06 | 5 |
| US07 | 8 |
| US08 | 3 |
| US09 | 8 |
| US10 | 5 |
| US11 | 3 |

### 1.2.4 Roadmap de Sprints

| Sprint | Objetivo | Histórias | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Autenticação | US01, US02 | 8 pontos |
| Sprint 2 | Catálogo e Carrinho | US03, US04, US05 | 11 pontos |
| Sprint 3 | Pedidos e Pagamento | US06, US07, US08 | 16 pontos |
| Sprint 4 | Administração e Entrega | US09, US10, US11 | 16 pontos |

### 1.2.5 Definição de Pronto (DoD)

Funcionalidade implementada conforme a estória.

Código versionado no GitHub.

Testes básicos realizados.

Interface funcional.

Validação do professor.

## 1.3 PESQUISA DE MERCADO E DESIGN DE INTERFACE (WIREFRAMING)

### 1.3.1 Pesquisa exploratória de mercado

Identificação do projeto: Título: Estudo Exploratório sobre o Mercado de Roupas Online no Brasil. Pesquisador/Equipe: Eros Felipe de Oliveira Rego, Cristhopher Luis Mota Abreu, Pedro Wallas Santana da Silva, Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos e Fernando Florencio Nascimento da Silva, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Data de execução: 01/08/2026 a 15/08/2026. Contexto acadêmico: disciplina PI IV – Desenvolvimento para Dispositivos Móveis.

Introdução e definição do problema: O consumo de roupas online consolidou-se no Brasil, impulsionado pela conveniência da compra pelo celular e pela divulgação de produtos em canais digitais. Ainda assim, pequenas marcas e lojas enfrentam dificuldade para alcançar o público, organizar catálogo, tamanhos, estoque, carrinho e pagamento em uma única experiência móvel. A compra de roupas pela internet também envolve insegurança sobre caimento, tamanho e política de troca, o que pode reduzir a conversão e a recompra em lojas menores.

Objetivo geral: Investigar as características do mercado brasileiro de roupas online e mapear oportunidades e barreiras para o desenvolvimento de um aplicativo móvel especializado em moda, voltado a pequenas lojas.

Objetivos específicos: Identificar as principais dores do consumidor ao comprar roupas em aplicativos; mapear concorrentes diretos e alternativas atuais; levantar hipóteses sobre os fatores que incentivam a recompra; e avaliar a aceitação de um aplicativo com identidade visual própria, catálogo objetivo e pagamento integrado.

Perguntas norteadoras: Quais são as principais barreiras para a compra de roupas em aplicativos? Como o público resolve esse problema atualmente? Qual é o peso da identidade visual da marca na decisão de compra? Qual é o nível de abertura para um aplicativo especializado de uma pequena marca em comparação com marketplaces generalistas?

Procedimentos metodológicos: Foi adotada uma abordagem exploratória, com análise comparativa das funcionalidades, experiências de navegação e propostas de valor de concorrentes relevantes. Também foram consideradas as necessidades do público-alvo relacionadas a tamanho, cor, preço, confiança, troca e facilidade de pagamento, utilizando esses pontos como referência para a definição do MVP.

Análise de dados e descobertas: A análise indicou quatro aspectos prioritários. Tamanho e caimento são fatores decisivos e exigem informações claras. A identidade visual influencia a percepção de confiança e qualidade. O excesso de produtos em marketplaces pode dificultar a escolha, favorecendo catálogos mais objetivos. Preço, condições de pagamento e transparência no pós-venda contribuem diretamente para a decisão de compra.

Análise dos concorrentes: Renner. Forte em presença nacional e coleções sazonais. Fraco em experiência mobile e recomendação personalizada.

C&A. Forte em preço acessível e variedade. Fraco em curadoria de produtos e pós-venda digital.

Zara. Forte em design e apelo de moda. Fraco em personalização local e em logística no Brasil.

Conclusões e recomendações: A pesquisa indicou oportunidade para um aplicativo de moda com identidade visual consistente, catálogo organizado e informações claras sobre tamanho, cor e preço. Recomenda-se concentrar o MVP em três pilares: catálogo objetivo, carrinho com detalhamento completo dos itens e pagamento integrado via Mercado Pago. As descobertas serviram de base para o escopo e a priorização do projeto Koryo.

### 1.3.2 Wireframes

Foram definidos cinco wireframes para as telas críticas do fluxo do Koryo: Login, Cadastro, Catálogo, Carrinho e Pagamento. Esses artefatos organizam os campos, ações e transições essenciais antes da implementação da interface.

[IMAGENS DOS WIREFRAMES]

LOGIN

CADASTRO

CATALOGO

CARRINHO

PAGAMENTO

## 1.4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE E INTERFACE INICIAL

Linux Mint

Node.js

npm

Expo SDK 57

React Native

Visual Studio Code

Git

GitHub

O aplicativo compila e inicia corretamente na web e no Expo Go.

## 1.5 MODELAGEM, ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS E NODE

### 1.5.1 Arquitetura

O aplicativo React Native consome uma API REST desenvolvida em Node.js com Express.

O banco SQLite fica no servidor e é gerenciado pela biblioteca better-sqlite3.

A autenticação é feita com JWT e o pagamento utiliza o Mercado Pago Checkout Pro.

### 1.5.2 Diagrama de Entidade-Relacionamento

O Diagrama de Entidade-Relacionamento representa as entidades persistidas e os vínculos necessários aos fluxos de carrinho, pedido e administração.

[IMAGEM DO DER]

### 1.5.3 Tabelas do banco

| Tabela | Campos |
| --- | --- |
| usuarios | id, email, senha_hash, nome_completo, tipo, criado_em |
| produtos | id, nome, marca, descricao, tamanho, cor, preco_em_centavos, unidades_em_estoque, imagem_principal_id, criado_em |
| carrinhos | id, usuario_id, criado_em |
| itens_carrinho | id, carrinho_id, produto_id, tamanho, quantidade |
| pedidos | id, usuario_id, valor_total_em_centavos, status, criado_em |
| itens_pedido | id, pedido_id, produto_id, tamanho, quantidade, preco_unitario_em_centavos |

Relacionamentos: usuário possui um carrinho; carrinho possui vários itens_carrinho; pedido pertence a um usuário; pedido possui vários itens_pedido; item referencia um produto.

### 1.5.4 Script SQL

[SCRIPT SQL]

CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, email TEXT NOT NULL UNIQUE, senha_hash TEXT NOT NULL, nome_completo TEXT NOT NULL, tipo TEXT NOT NULL DEFAULT 'cliente', criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS produtos ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome TEXT NOT NULL, marca TEXT, descricao TEXT, numeracao TEXT, cor TEXT, preco_em_centavos INTEGER NOT NULL, unidades_em_estoque INTEGER NOT NULL DEFAULT 0, imagem_principal_id TEXT, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS carrinhos ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario_id INTEGER NOT NULL UNIQUE, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS itens_carrinho ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, carrinho_id INTEGER NOT NULL, produto_id INTEGER NOT NULL, tamanho TEXT NOT NULL DEFAULT 'unico', quantidade INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (carrinho_id) REFERENCES carrinhos(id) ON DELETE CASCADE, FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produtos(id) ON DELETE CASCADE, UNIQUE (carrinho_id, produto_id, tamanho) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS pedidos ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, usuario_id INTEGER NOT NULL, valor_total_em_centavos INTEGER NOT NULL, status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pendente', criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, atualizado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ); CREATE TABLE IF NOT EXISTS itens_pedido ( id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, pedido_id INTEGER NOT NULL, produto_id INTEGER NOT NULL, nome_produto TEXT NOT NULL, preco_do_produto_em_centavos INTEGER NOT NULL, quantidade INTEGER NOT NULL, subtotal_em_centavos INTEGER NOT NULL, tamanho TEXT, criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE ); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_itens_carrinho_carrinho ON itens_carrinho(carrinho_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_itens_carrinho_produto ON itens_carrinho(produto_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_pedidos_usuario ON pedidos(usuario_id); CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_itens_pedido_pedido ON itens_pedido(pedido_id);

### 1.5.5 Endpoints REST

| Método | Rota | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/signup | Cadastro de usuário |
| POST | /api/auth/login | Login e geração de JWT |
| GET | /api/products | Listagem de produtos |
| GET | /api/products/:id | Detalhe de produto |
| POST | /api/products | Cadastro de produto (admin) |
| PUT | /api/products/:id | Edição de produto (admin) |
| DELETE | /api/products/:id | Exclusão de produto (admin) |
| GET | /api/cart | Consulta do carrinho |
| POST | /api/cart/items | Adicionar item ao carrinho |
| PUT | /api/cart/items/:id | Atualizar quantidade |
| DELETE | /api/cart/items/:id | Remover item |
| POST | /api/orders | Finalizar pedido |
| GET | /api/orders | Histórico do cliente |
| GET | /api/orders/admin | Todos os pedidos (admin) |
| POST | /api/payments/mercadopago | Criar preferência de pagamento |
| GET | /api/users | Listar usuários (admin) |
| PUT | /api/users/:id | Editar usuário (admin) |
| DELETE | /api/users/:id | Excluir usuário (admin) |

### 1.5.6 Banco de dados mobile

Neste projeto, o banco SQLite fica no backend Node, seguindo o modelo do projeto Market apresentado pelo professor, e o aplicativo acessa os dados por meio da API REST.

## 1.6 MONITORAMENTO E SPRINT REVIEW

### 1.6.1 Reuniões do grupo

| Nº | Reunião | Data e horário | Local | Participantes | Pauta e entregas | Decisões |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff e Sprint Planning 1 | 01/08/2026; 19h00 às 20h30 | Reunião online | Eros Felipe de Oliveira Rego; Cristhopher Luis Mota Abreu; Pedro Wallas Santana da Silva; Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos; Fernando Florencio Nascimento da Silva | Definição do problema, visão do produto, escopo do MVP, criação das histórias de usuário. | Escopo do MVP fechado; histórias US01 a US11 criadas. |
| 2 | Sprint Review 1 e Sprint Planning 2 | 15/08/2026; 19h00 às 20h00 | Reunião online | Eros Felipe de Oliveira Rego; Cristhopher Luis Mota Abreu; Pedro Wallas Santana da Silva; Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos; Fernando Florencio Nascimento da Silva | Apresentação do que foi entregue na Sprint 1, revisão do backlog, planejamento da Sprint 2. Entregas: autenticação (login e cadastro). | Iniciar catálogo e carrinho na próxima sprint. |
| 3 | Sprint Review 2 e Sprint Planning 3 | 29/08/2026; 19h00 às 20h00 | Reunião online | Eros Felipe de Oliveira Rego; Cristhopher Luis Mota Abreu; Pedro Wallas Santana da Silva; Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos; Fernando Florencio Nascimento da Silva | Apresentação das entregas da Sprint 2, revisão do backlog, planejamento da Sprint 3. Entregas: catálogo de produtos, busca e carrinho. | Iniciar pedidos e integração com Mercado Pago. |
| 4 | Sprint Review 3 e Sprint Planning 4 | 12/09/2026; 19h00 às 20h00 | Reunião online | Eros Felipe de Oliveira Rego; Cristhopher Luis Mota Abreu; Pedro Wallas Santana da Silva; Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos; Fernando Florencio Nascimento da Silva | Apresentação das entregas da Sprint 3, revisão do backlog, planejamento da Sprint 4. Entregas: finalização de pedido, pagamento via Mercado Pago, histórico de pedidos. | Iniciar área administrativa. |
| 5 | Sprint Review Final | 26/09/2026; 14h00 às 15h30 | Reunião online | Eros Felipe de Oliveira Rego; Cristhopher Luis Mota Abreu; Pedro Wallas Santana da Silva; Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos; Fernando Florencio Nascimento da Silva | Apresentação das entregas da Sprint 4, revisão geral do projeto, preparação da entrega. Entregas: CRUD de produtos, gerenciamento de usuários e visualização de pedidos. | Projeto considerado concluído, pronto para entrega. |

### 1.6.2 Ata da Sprint Review Final

Informações Gerais: Reunião 1 em 08/08/2026, 19h às 20h30, presencial, com os cinco integrantes, definição de segmento, identidade visual, escopo e arquitetura. Reunião 2 em 05/09/2026, 18h30 às 20h30, online, com os cinco integrantes, backlog, sprints, tecnologias e início do backend. Reunião 3 em 26/09/2026, 14h às 15h30, online, com os cinco integrantes, Sprint Review Final e preparação da entrega.

Resumo: Apresentação das funcionalidades desenvolvidas.

Funcionalidades demonstradas: Login, cadastro, catálogo, carrinho, pedido, pagamento e área administrativa.

Feedback recebido: ____________________________________________________________

Decisões: Projeto concluído, pronto para entrega acadêmica.

### 1.6.3 Relatório de Status

Projeto: Koryo – E-commerce de Roupas

Gerente do projeto: CRISTHOPHER LUIS MOTA ABREU – Scrum Master

Data: 26/09/2026

Período avaliado: 01/08/2026 a 26/09/2026

Status geral: Concluído

Resumo executivo: o projeto concluiu as quatro sprints planejadas e entregou os fluxos essenciais do MVP, abrangendo autenticação, catálogo, carrinho, pedidos, pagamento e administração. A documentação e os artefatos foram consolidados para a entrega acadêmica.

Status geral por área:

| Área | Status | Observação |
| --- | --- | --- |
| Plataforma E-commerce | Concluída | Fluxos principais disponíveis no aplicativo. |
| Integração com Estoque | Concluída | Controle por unidades_em_estoque no backend. |
| Sistema de Pagamentos | Concluído | Integração com Mercado Pago Checkout Pro. |
| Logística e Entrega | Fora do escopo | Integração com transportadoras não incluída no MVP. |
| Experiência do Usuário | Concluída | Telas principais implementadas e testadas. |

Entregas concluídas:

Autenticação por JWT.

Catálogo, busca e carrinho persistente.

Pedidos, histórico e pagamento.

CRUD administrativo de produtos, usuários e pedidos.

Documentação acadêmica e repositório versionado.

Próximas entregas:

Inserir prints finais, wireframes, DER e script SQL no documento.

Realizar revisão final para apresentação e entrega acadêmica.

Riscos e problemas:

| ID | Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidade do backend na apresentação | Alto | Média | Testar antes e executar localmente. |
| R2 | Falha na integração com Mercado Pago | Alto | Média | Usar chave sandbox e manter modo mock. |
| R3 | Atraso na documentação | Alto | Baixa | Dividir tarefas e revisar antes do prazo. |

Métricas:

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Funcionalidades planejadas | 11 |
| Funcionalidades concluídas | 11 |
| Percentual concluído | 100% |
| Bugs identificados | 4 |
| Bugs corrigidos | 4 |

Cronograma e marcos:

| Marco | Data | Situação |
| --- | --- | --- |
| Início e planejamento | 01/08/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 1 | 15/08/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 2 | 29/08/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 3 | 12/09/2026 | Concluído |
| Conclusão da Sprint 4 | 26/09/2026 | Concluído |
| Encerramento formal | 28/09/2026 | Planejado |

Decisões importantes:

Manter o SQLite no backend Node.

Adotar Mercado Pago Checkout Pro.

Concentrar a entrega no MVP definido.

Impacto no negócio:

Criação de um canal móvel de vendas para pequenas lojas.

Centralização do controle de produtos, usuários e pedidos.

Redução de barreiras para pagamento online integrado.

### 1.6.4 Identificação de Riscos e Plano de Mitigação

Critérios de severidade RAG: Verde indica risco baixo e controlado; Amarelo indica risco moderado que exige acompanhamento; Vermelho indica risco crítico que requer ação imediata.

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | RAG | Mitigação | Contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Indisponibilidade do backend em apresentação | Média | Alto | Amarelo | Testar antes e rodar localmente | Apresentar com prints e vídeo |
| R2 | Falha na integração com Mercado Pago | Média | Alto | Amarelo | Ter chave sandbox e modo mock | Usar modo mock |
| R3 | Atraso na documentação | Baixa | Alto | Verde | Dividir tarefas e revisar antes do prazo | Priorizar entrega |

Papéis e responsabilidades RACI:

| Área | Responsável (R) | Aprovador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia | Desenvolvedores | Product Owner | Scrum Master | Equipe |
| Operações | Scrum Master | Product Owner | Desenvolvedores | Equipe |
| Financeiro | Product Owner | Product Owner | Scrum Master | Equipe |
| Jurídico | Product Owner | Product Owner | Equipe | Professor |

KPIs de monitoramento:

Uptime do backend.

Latência do checkout.

Taxa de erro de pagamento.

Taxa de chargeback.

Percentual de entregas no prazo.

Observações finais: o grupo revisou os riscos em todas as reuniões internas listadas em 1.6.1.

### 1.6.5 Documento de Encerramento

Identificação do projeto:

Nome: Koryo – E-commerce de Roupas

Equipe: Eros Felipe de Oliveira Rego; Cristhopher Luis Mota Abreu; Pedro Wallas Santana da Silva; Pablo Rokembark da Silva Vasconcelos; Fernando Florencio Nascimento da Silva

Período: 01/08/2026 a 28/09/2026

Produto entregue: Aplicativo móvel de e-commerce de roupas e API REST

Responsável pelo documento: CRISTHOPHER LUIS MOTA ABREU

Objetivos do projeto: desenvolver um MVP móvel para compra de roupas, com autenticação, catálogo, carrinho, pedidos, pagamento integrado e recursos administrativos.

Resultado final: totalmente atingidos. As onze histórias planejadas foram implementadas nas quatro sprints, cobrindo os fluxos definidos para o MVP e consolidando a documentação da entrega.

Entregas realizadas:

| Entrega prevista | Realizada | Observações |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Sim | Cadastro e login com JWT. |
| Catálogo e busca | Sim | Produtos listados e pesquisáveis. |
| Carrinho | Sim | Itens e quantidades persistidos. |
| Pedidos e histórico | Sim | Criação e consulta de pedidos. |
| Pagamento | Sim | Mercado Pago Checkout Pro. |
| Área administrativa | Sim | Gestão de produtos, usuários e pedidos. |
| Documentação | Sim | Artefatos reunidos neste documento. |

Estimativa versus real:

| Indicador | Planejado | Real |
| --- | --- | --- |
| Sprints | 4 | 4 |
| Funcionalidades | 11 | 11 |
| Pontos | 51 | 51 entregues |

Desempenho da equipe:

| Critério | Avaliação | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Comunicação | Muito bom | Reuniões periódicas e decisões registradas. |
| Colaboração | Muito bom | Distribuição de tarefas por especialidade. |
| Comprometimento | Muito bom | Entregas realizadas nas sprints. |
| Autonomia | Bom | Responsabilidades executadas com acompanhamento do grupo. |

Lições aprendidas:

O que funcionou bem: divisão clara de papéis, backlog priorizado e entregas incrementais.

O que não funcionou: parte da documentação ficou concentrada na etapa final.

O que pode ser melhorado: registrar evidências e atualizar os artefatos ao fim de cada sprint.

Avaliação geral:

| Item | Avaliação |
| --- | --- |
| Satisfação da equipe | Alta |
| Satisfação do professor | A registrar após a avaliação final |

Encerramento formal: 28/09/2026.

EROS FELIPE DE OLIVEIRA REGO: ____________________________________

CRISTHOPHER LUIS MOTA ABREU: _____________________________________

PEDRO WALLAS SANTANA DA SILVA: _____________________________

PABLO ROKEMBARK DA SILVA VASCONCELOS: ____________________

FERNANDO FLORENCIO NASCIMENTO DA SILVA: ___________________

# TELAS DO APLICATIVO

## Tela 1 – Login (LoginScreen.js)

A tela de Login autentica o usuário por e-mail e senha, direcionando clientes e administradores às áreas adequadas após a validação das credenciais.

[PRINT DA TELA 1]

[CÓDIGO DA TELA 1]

import { useState } from "react"; import { View, Text, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet, ActivityIndicator, KeyboardAvoidingView, Platform, ScrollView } from "react-native"; import { MaterialIcons } from "@expo/vector-icons"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function LoginScreen({ navigation }) { const [email, setEmail] = useState(""); const [password, setPassword] = useState(""); const [passwordVisible, setPasswordVisible] = useState(false); const [loading, setLoading] = useState(false); const { login } = useAuth(); const handleLogin = async () => { if (!email ¦¦ !password) { mostrarAlerta("Atencao", "Preencha email e senha"); return; } setLoading(true); const result = await login(email, password); setLoading(false); if (!result.success) mostrarAlerta("Falha no login", result.error); }; return ( <KeyboardAvoidingView behavior={Platform.OS === "ios" ? "padding" : "height"} style={styles.container}> <ScrollView contentContainerStyle={styles.scrollContent} keyboardShouldPersistTaps="handled"> <View style={styles.content}> <Text style={styles.brand}>KORYO</Text> <Text style={styles.tagline}>Moda com identidade</Text> <Text style={styles.title}>Bem-vindo de volta</Text> <Text style={styles.subtitle}>Acesse sua conta</Text> <View style={styles.form}> <Text style={styles.label}>E-mail</Text> <TextInput style={styles.input} placeholder="seu@exemplo.com" placeholderTextColor="#7d9cc0" value={email} onChangeText={setEmail} keyboardType="email-address" autoCapitalize="none" editable={!loading} /> <Text style={styles.label}>Senha</Text> <View style={styles.inputContainer}> <TextInput style={[styles.input, styles.inputWithIcon]} placeholder="Digite sua senha" placeholderTextColor="#7d9cc0" value={password} onChangeText={setPassword} secureTextEntry={!passwordVisible} autoCapitalize="none" editable={!loading} /> <TouchableOpacity onPress={() => setPasswordVisible((v) => !v)} style={styles.eyeButton} disabled={loading}> <MaterialIcons name={passwordVisible ? "visibility-off" : "visibility"} size={22} color="#7d9cc0" /> </TouchableOpacity> </View> <TouchableOpacity style={[styles.button, loading && styles.buttonDisabled]} onPress={handleLogin} disabled={loading}> {loading ? <ActivityIndicator color="#f0f3f8" /> : <Text style={styles.buttonText}>Entrar</Text>} </TouchableOpacity> <View style={styles.footer}> <Text style={styles.footerText}>Nao tem conta? </Text> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("SignUp")} disabled={loading}> <Text style={styles.link}>Cadastre-se</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> </View> </ScrollView> </KeyboardAvoidingView> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, scrollContent: { flexGrow: 1 }, content: { flex: 1, padding: 24, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, brand: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 56, color: "#f0f3f8", marginBottom: 4, letterSpacing: 6, textAlign: "center" }, tagline: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 12, color: "#7d9cc0", marginBottom: 48, letterSpacing: 4, textTransform: "uppercase", textAlign: "center" }, title: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 22, marginBottom: 6, color: "#f0f3f8", textAlign: "center" }, subtitle: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 14, color: "#7d9cc0", marginBottom: 32, textAlign: "center" }, form: { gap: 16, width: "100%" }, label: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 12, color: "#a3b8d0", marginBottom: -8, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, input: { fontFamily: "Oswald_400Regular", borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", borderRadius: 6, padding: 16, fontSize: 15, backgroundColor: "#222f42", color: "#f0f3f8" }, inputContainer: { position: "relative" }, inputWithIcon: { paddingRight: 48 }, eyeButton: { position: "absolute", right: 12, top: 0, bottom: 0, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 8 }, button: { backgroundColor: "#c25b5b", padding: 16, borderRadius: 6, alignItems: "center", marginTop: 8 }, buttonDisabled: { backgroundColor: "#4a3a3a" }, buttonText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 15, letterSpacing: 2, textTransform: "uppercase" }, footer: { flexDirection: "row", justifyContent: "center", alignItems: "center", marginTop: 8 }, footerText: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 13, color: "#7d9cc0" }, link: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 13, color: "#5a7fbb", letterSpacing: 1 }, });

## Tela 2 – Cadastro (SignUpScreen.js)

A tela de Cadastro coleta os dados necessários para criar uma conta e valida as informações antes do envio à API.

[PRINT DA TELA 2]

[CÓDIGO DA TELA 2]

import { useState } from "react"; import { View, Text, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet, ActivityIndicator, KeyboardAvoidingView, Platform, ScrollView } from "react-native"; import { MaterialIcons } from "@expo/vector-icons"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function SignUpScreen({ navigation }) { const [email, setEmail] = useState(""); const [password, setPassword] = useState(""); const [passwordVisible, setPasswordVisible] = useState(false); const [fullName, setFullName] = useState(""); const [loading, setLoading] = useState(false); const { signUp } = useAuth(); const handleSignUp = async () => { if (!email ¦¦ !password ¦¦ !fullName) { mostrarAlerta("Atencao", "Preencha todos os campos"); return; } if (password.length < 4) { mostrarAlerta("Atencao", "A senha deve ter no minimo 4 caracteres"); return; } setLoading(true); const result = await signUp(email, password, fullName); setLoading(false); if (!result.success) mostrarAlerta("Falha no cadastro", result.error); }; return ( <KeyboardAvoidingView behavior={Platform.OS === "ios" ? "padding" : "height"} style={styles.container}> <ScrollView contentContainerStyle={styles.scrollContent} keyboardShouldPersistTaps="handled"> <View style={styles.content}> <Text style={styles.brand}>KORYO</Text> <Text style={styles.tagline}>Moda com identidade</Text> <Text style={styles.title}>Criar conta</Text> <Text style={styles.subtitle}>Comece a comprar agora</Text> <View style={styles.form}> <Text style={styles.label}>Nome completo</Text> <TextInput style={styles.input} placeholder="Seu nome" placeholderTextColor="#7d9cc0" value={fullName} onChangeText={setFullName} autoCapitalize="words" editable={!loading} /> <Text style={styles.label}>E-mail</Text> <TextInput style={styles.input} placeholder="seu@exemplo.com" placeholderTextColor="#7d9cc0" value={email} onChangeText={setEmail} keyboardType="email-address" autoCapitalize="none" editable={!loading} /> <Text style={styles.label}>Senha</Text> <View style={styles.inputContainer}> <TextInput style={[styles.input, styles.inputWithIcon]} placeholder="Minimo 4 caracteres" placeholderTextColor="#7d9cc0" value={password} onChangeText={setPassword} secureTextEntry={!passwordVisible} autoCapitalize="none" editable={!loading} /> <TouchableOpacity onPress={() => setPasswordVisible((v) => !v)} style={styles.eyeButton} disabled={loading}> <MaterialIcons name={passwordVisible ? "visibility-off" : "visibility"} size={22} color="#7d9cc0" /> </TouchableOpacity> </View> <TouchableOpacity style={[styles.button, loading && styles.buttonDisabled]} onPress={handleSignUp} disabled={loading}> {loading ? <ActivityIndicator color="#f0f3f8" /> : <Text style={styles.buttonText}>Cadastrar</Text>} </TouchableOpacity> <View style={styles.footer}> <Text style={styles.footerText}>Ja tem conta? </Text> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("Login")} disabled={loading}> <Text style={styles.link}>Entrar</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> </View> </ScrollView> </KeyboardAvoidingView> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, scrollContent: { flexGrow: 1 }, content: { flex: 1, padding: 24, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, brand: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 56, color: "#f0f3f8", marginBottom: 4, letterSpacing: 6, textAlign: "center" }, tagline: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 12, color: "#7d9cc0", marginBottom: 48, letterSpacing: 4, textTransform: "uppercase", textAlign: "center" }, title: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 22, marginBottom: 6, color: "#f0f3f8", textAlign: "center" }, subtitle: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 14, color: "#7d9cc0", marginBottom: 32, textAlign: "center" }, form: { gap: 16, width: "100%" }, label: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 12, color: "#a3b8d0", marginBottom: -8, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, input: { fontFamily: "Oswald_400Regular", borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", borderRadius: 6, padding: 16, fontSize: 15, backgroundColor: "#222f42", color: "#f0f3f8" }, inputContainer: { position: "relative" }, inputWithIcon: { paddingRight: 48 }, eyeButton: { position: "absolute", right: 12, top: 0, bottom: 0, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 8 }, button: { backgroundColor: "#c25b5b", padding: 16, borderRadius: 6, alignItems: "center", marginTop: 8 }, buttonDisabled: { backgroundColor: "#4a3a3a" }, buttonText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 15, letterSpacing: 2, textTransform: "uppercase" }, footer: { flexDirection: "row", justifyContent: "center", alignItems: "center", marginTop: 8 }, footerText: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 13, color: "#7d9cc0" }, link: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 13, color: "#5a7fbb", letterSpacing: 1 }, });

## Tela 3 – Catálogo de Produtos (ProductsScreen.js)

A tela de Catálogo apresenta as roupas disponíveis e permite buscar produtos pelo nome e acessar seus detalhes.

[PRINT DA TELA 3]

[CÓDIGO DA TELA 3]

import { useState, useEffect, useCallback, memo } from "react"; import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator, RefreshControl, TextInput, Modal, Platform, Dimensions } from "react-native"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { useCarrinho } from "./CartContext"; import { apiFetch } from "./api"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; function parseTamanhos(numeracao) { if (!numeracao) return ["Unico"]; const n = String(numeracao).trim(); const rangeMatch = n.match(/^(\d+)\s*-\s*(\d+)$/); if (rangeMatch) { const inicio = parseInt(rangeMatch[1]); const fim = parseInt(rangeMatch[2]); const lista = []; for (let i = inicio; i <= fim; i++) lista.push(String(i)); return lista; } if (n.includes("/")) return n.split("/").map(s => s.trim()).filter(Boolean); if (n.includes(",")) return n.split(",").map(s => s.trim()).filter(Boolean); return [n]; } const Header = memo(({ logout, quantidadeItensCarrinho, isAdmin, search, setSearch, onSearch, navigation }) => ( KORYO <TouchableOpacity style={styles.ordersButton} onPress={() => navigation.navigate("Orders")}> Pedidos {isAdmin && ( <TouchableOpacity style={styles.ordersButton} onPress={() => navigation.navigate("AdminProducts")}> Gerenciar )} <TouchableOpacity style={styles.cartButton} onPress={() => navigation.navigate("Cart")}> Carrinho {quantidadeItensCarrinho > 0 && ( {quantidadeItensCarrinho} )} Sair Buscar )); export default function ProductsScreen({ navigation }) { const [products, setProducts] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [refreshing, setRefreshing] = useState(false); const [search, setSearch] = useState(""); const [addingToCart, setAddingToCart] = useState({}); const [modalProduto, setModalProduto] = useState(null); const [tamanhoSelecionado, setTamanhoSelecionado] = useState(null); const { logout, user } = useAuth(); const { adicionarAoCarrinho, quantidadeItensCarrinho } = useCarrinho(); const fetchProducts = useCallback(async (query) => { try { setLoading(true); const url = query ? /api/products?q=${encodeURIComponent(query)} : "/api/products"; const res = await apiFetch(url); const data = await res.json(); if (data.success) setProducts(data.data.products ¦¦ []); } catch (e) { console.error("Erro ao carregar produtos:", e); } finally { setLoading(false); setRefreshing(false); } }, []); useEffect(() => { fetchProducts(""); }, [fetchProducts]); useEffect(() => { const unsubscribe = navigation.addListener("focus", () => fetchProducts(search)); return unsubscribe; }, [navigation, search, fetchProducts]); const handleSearch = useCallback(() => fetchProducts(search), [fetchProducts, search]); const formatarPreco = (c) => R$ ${(c / 100).toFixed(2)}; const abrirModal = (produto) => { setModalProduto(produto); setTamanhoSelecionado(null); }; const fecharModal = () => { setModalProduto(null); setTamanhoSelecionado(null); }; const confirmarAdicao = async () => { if (!modalProduto ¦¦ !tamanhoSelecionado) { mostrarAlerta("Atencao", "Escolha um tamanho"); return; } const produtoId = modalProduto.id; setAddingToCart((p) => ({ ...p, [produtoId]: true })); const result = await adicionarAoCarrinho(produtoId, 1, tamanhoSelecionado); setAddingToCart((p) => ({ ...p, [produtoId]: false })); fecharModal(); if (result.success) mostrarAlerta("Adicionado", Peca (tam. ${tamanhoSelecionado}) no carrinho.); else mostrarAlerta("Erro", result.error); }; const isAdmin = user?.tipo === "admin" ¦¦ user?.tipo === "lojista" ¦¦ user?.tipo === "admin_geral"; const renderProduct = ({ item }) => { const isOut = item.unidades_em_estoque === 0; const isAdding = addingToCart[item.id]; return ( <Image source={{ uri: item.imagem_principal_id }} style={styles.cardImage} resizeMode="cover" /> {item.marca} {item.nome} Tam {item.numeracao} {formatarPreco(item.preco_em_centavos)} <TouchableOpacity style={[styles.addButton, (isAdding ¦¦ isOut) && styles.addButtonDisabled]} onPress={() => abrirModal(item)} disabled={isAdding ¦¦ isOut} > {isAdding ? : {isOut ? "Esgotado" : "Adicionar"}} ); }; if (loading && products.length === 0) { return ; } const tamanhosDisponiveis = modalProduto ? parseTamanhos(modalProduto.numeracao) : []; return ( <FlatList data={products} renderItem={renderProduct} keyExtractor={(item) => String(item.id)} numColumns={2} columnWrapperStyle={styles.row} ListHeaderComponent={ } contentContainerStyle={styles.listContent} refreshControl={<RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={() => { setRefreshing(true); fetchProducts(search); }} tintColor="#5a7fbb" />} /> <Modal visible={!!modalProduto} animationType="fade" transparent onRequestClose={fecharModal}> <View style={styles.modalOverlay}> <View style={styles.modalBox}> <View style={styles.modalAccent} /> <Text style={styles.modalTitle}>Tamanho</Text> {modalProduto && <Text style={styles.modalProdutoNome} numberOfLines={2}>{modalProduto.nome}</Text>} <View style={styles.chipsWrap}> {tamanhosDisponiveis.map((t) => { const sel = tamanhoSelecionado === t; return ( <TouchableOpacity key={t} style={[styles.chip, sel && styles.chipSelecionado]} onPress={() => setTamanhoSelecionado(t)}> <Text style={[styles.chipText, sel && styles.chipTextSelecionado]}>{t}</Text> </TouchableOpacity> ); })} </View> <View style={styles.modalActions}> <TouchableOpacity style={styles.modalCancelar} onPress={fecharModal}> <Text style={styles.modalCancelarText}>Cancelar</Text> </TouchableOpacity> <TouchableOpacity style={[styles.modalConfirmar, !tamanhoSelecionado && styles.modalConfirmarDisabled]} onPress={confirmarAdicao} disabled={!tamanhoSelecionado}> <Text style={styles.modalConfirmarText}>Adicionar</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> </View> </Modal> </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { backgroundColor: "#222f42", padding: 16, marginTop: 40, borderBottomWidth: 2, borderBottomColor: "#c25b5b" }, headerTop: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", marginBottom: 14 }, brandTop: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 28, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 4 }, headerButtons: { flexDirection: "row", alignItems: "center", gap: 6 }, ordersButton: { paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 8, borderRadius: 4, borderWidth: 1, borderColor: "#5a7fbb" }, ordersButtonText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#a3b8d0", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, cartButton: { paddingHorizontal: 14, paddingVertical: 8, borderRadius: 4, backgroundColor: "#c25b5b", position: "relative" }, cartButtonText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#f0f3f8", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, badge: { position: "absolute", top: -6, right: -6, backgroundColor: "#5a7fbb", borderRadius: 10, minWidth: 20, height: 20, justifyContent: "center", alignItems: "center", paddingHorizontal: 4 }, badgeText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 11 }, logoutButton: { paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 8, borderRadius: 4, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54" }, logoutText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#7d9cc0", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, searchRow: { flexDirection: "row", gap: 8 }, searchInput: { fontFamily: "Oswald_400Regular", flex: 1, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", borderRadius: 4, padding: 10, fontSize: 13, backgroundColor: "#1a2331", color: "#f0f3f8" }, searchButton: { backgroundColor: "#c25b5b", paddingHorizontal: 16, justifyContent: "center", borderRadius: 4 }, searchButtonText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#f0f3f8", fontSize: 12, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, listContent: { paddingBottom: 16, paddingHorizontal: 8 }, row: { justifyContent: "space-between", paddingHorizontal: 8 }, card: { backgroundColor: "#222f42", borderRadius: 8, marginTop: 16, flex: 1, marginHorizontal: 4, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", overflow: "hidden" }, cardImage: { width: "100%", height: 160, backgroundColor: "#1a2331" }, cardInfo: { padding: 12 }, cardBrand: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 10, color: "#5a7fbb", letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase", marginBottom: 4 }, cardName: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 14, color: "#f0f3f8", marginBottom: 6 }, cardMeta: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 11, color: "#7d9cc0", marginBottom: 8 }, cardPrice: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 18, color: "#f0f3f8", marginBottom: 10 }, addButton: { backgroundColor: "#c25b5b", padding: 10, borderRadius: 4, alignItems: "center" }, addButtonDisabled: { backgroundColor: "#4a3a3a" }, addButtonText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, modalOverlay: { flex: 1, backgroundColor: "rgba(10,20,40,0.75)", justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 24 }, modalBox: { backgroundColor: "#222f42", borderRadius: 8, padding: 24, width: "100%", maxWidth: 400, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54" }, modalAccent: { height: 3, backgroundColor: "#c25b5b", borderRadius: 2, marginBottom: 16, width: 40 }, modalTitle: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 18, color: "#f0f3f8", marginBottom: 6, letterSpacing: 1 }, modalProdutoNome: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 13, color: "#7d9cc0", marginBottom: 20 }, chipsWrap: { flexDirection: "row", flexWrap: "wrap", gap: 8, marginBottom: 24 }, chip: { paddingHorizontal: 16, paddingVertical: 10, borderRadius: 4, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", backgroundColor: "#1a2331", minWidth: 44, alignItems: "center" }, chipSelecionado: { backgroundColor: "#5a7fbb", borderColor: "#5a7fbb" }, chipText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 13, color: "#a3b8d0", letterSpacing: 1 }, chipTextSelecionado: { color: "#f0f3f8" }, modalActions: { flexDirection: "row", gap: 12 }, modalCancelar: { flex: 1, paddingVertical: 12, borderRadius: 4, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", alignItems: "center" }, modalCancelarText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#7d9cc0", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, modalConfirmar: { flex: 1, paddingVertical: 12, borderRadius: 4, backgroundColor: "#c25b5b", alignItems: "center" }, modalConfirmarDisabled: { backgroundColor: "#4a3a3a" }, modalConfirmarText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, });

## Tela 4 – Carrinho de Compras (CartScreen.js)

A tela de Carrinho exibe os itens selecionados, tamanhos, quantidades e valor total, permitindo ajustes antes da finalização.

[PRINT DA TELA 4]

[CÓDIGO DA TELA 4]

import { useState } from "react"; import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator } from "react-native"; import { useCarrinho } from "./CartContext"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { mostrarAlerta, confirmarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function CartScreen({ navigation }) { const { carrinho, loading, valorTotalEmCentavos, removerDoCarrinho, atualizarItemCarrinho, limparCarrinho } = useCarrinho(); const [updating, setUpdating] = useState({}); const formatarPreco = (c) => `R$ ${(c / 100).toFixed(2)}`; const chaveItem = (item) => `${item.produtoId}-${item.tamanho}`; const handleUpdate = async (item, quantidade) => { if (quantidade < 1) { handleRemove(item); return; } setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: true })); const r = await atualizarItemCarrinho(item.produtoId, quantidade, item.tamanho); setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: false })); if (!r.success) mostrarAlerta("Erro", r.error); }; const handleRemove = async (item) => { const ok = await confirmarAlerta("Remover", `Remover ${item.nomeProduto} (tam ${item.tamanho})?`); if (!ok) return; setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: true })); const r = await removerDoCarrinho(item.produtoId, item.tamanho); setUpdating((p) => ({ ...p, [chaveItem(item)]: false })); if (!r.success) mostrarAlerta("Erro", r.error); }; const handleClear = async () => { const ok = await confirmarAlerta("Limpar carrinho", "Tem certeza que deseja limpar o carrinho?"); if (!ok) return; const r = await limparCarrinho(); if (!r.success) mostrarAlerta("Erro", r.error); }; const renderItem = ({ item }) => { const isUpdating = updating[chaveItem(item)]; return ( <View style={styles.card}> <Image source={{ uri: item.imagemPrincipalId }} style={styles.image} /> <View style={styles.info}> <Text style={styles.name} numberOfLines={2}>{item.nomeProduto}</Text> <Text style={styles.meta}>{item.marca} ¦ Tam {item.tamanho}</Text> <Text style={styles.price}>{formatarPreco(item.precoEmCentavos)}</Text> <View style={styles.qtyRow}> <TouchableOpacity style={styles.qtyBtn} onPress={() => handleUpdate(item, item.quantidade - 1)} disabled={isUpdating}> <Text style={styles.qtyBtnText}>-</Text> </TouchableOpacity> <Text style={styles.qty}>{item.quantidade}</Text> <TouchableOpacity style={[styles.qtyBtn, item.quantidade >= item.unidadesEmEstoque && styles.qtyBtnDisabled]} onPress={() => handleUpdate(item, item.quantidade + 1)} disabled={isUpdating ¦¦ item.quantidade >= item.unidadesEmEstoque}> <Text style={styles.qtyBtnText}>+</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> <View style={styles.right}> <Text style={styles.subtotal}>{formatarPreco(item.subtotalEmCentavos)}</Text> <TouchableOpacity onPress={() => handleRemove(item)} disabled={isUpdating}> {isUpdating ? <ActivityIndicator size="small" color="#c25b5b" /> : <Text style={styles.removeText}>Remover</Text>} </TouchableOpacity> </View> </View> ); }; const renderEmpty = () => ( <View style={styles.empty}> <Text style={styles.emptyTitle}>Carrinho vazio</Text> <Text style={styles.emptyText}>Adicione pecas para comecar.</Text> <TouchableOpacity style={styles.shopBtn} onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.shopBtnText}>Continuar comprando</Text> </TouchableOpacity> </View> ); if (loading && !carrinho) { return <View style={styles.center}><ActivityIndicator size="large" color="#5a7fbb" /></View>; } return ( <View style={styles.container}> <View style={styles.header}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}><Text style={styles.back}>Voltar</Text></TouchableOpacity> <Text style={styles.title}>Carrinho</Text> <View style={{ width: 60 }} /> </View> <FlatList data={carrinho?.itens ¦¦ []} renderItem={renderItem} keyExtractor={(i) => `${i.produtoId}-${i.tamanho}`} ListEmptyComponent={renderEmpty} contentContainerStyle={{ paddingBottom: 16, flexGrow: 1 }} /> {carrinho?.itens?.length > 0 && ( <View style={styles.footer}> <TouchableOpacity onPress={handleClear}><Text style={styles.clearText}>Limpar carrinho</Text></TouchableOpacity> <View style={styles.totalRow}> <Text style={styles.totalLabel}>Total</Text> <Text style={styles.totalValue}>{formatarPreco(valorTotalEmCentavos)}</Text> </View> <TouchableOpacity style={styles.checkout} onPress={() => navigation.navigate("Payment")}> <Text style={styles.checkoutText}>Ir para o pagamento</Text> </TouchableOpacity> </View> )} </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", padding: 16, backgroundColor: "#222f42", borderBottomWidth: 2, borderBottomColor: "#c25b5b", marginTop: 40 }, back: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#a3b8d0", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, title: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 20, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 2 }, card: { flexDirection: "row", backgroundColor: "#222f42", marginHorizontal: 16, marginTop: 16, borderRadius: 8, padding: 12, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54" }, image: { width: 80, height: 100, borderRadius: 6, backgroundColor: "#1a2331" }, info: { flex: 1, marginLeft: 12 }, name: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 14, color: "#f0f3f8", marginBottom: 2 }, meta: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 11, color: "#7d9cc0", marginBottom: 6 }, price: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 13, color: "#a3b8d0", marginBottom: 8 }, qtyRow: { flexDirection: "row", alignItems: "center" }, qtyBtn: { width: 30, height: 30, borderRadius: 4, backgroundColor: "#5a7fbb", justifyContent: "center", alignItems: "center" }, qtyBtnDisabled: { backgroundColor: "#2e3d54" }, qtyBtnText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 16 }, qty: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", marginHorizontal: 14, fontSize: 15, minWidth: 24, textAlign: "center", color: "#f0f3f8" }, right: { alignItems: "flex-end", justifyContent: "space-between" }, subtotal: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 15, color: "#f0f3f8" }, removeText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#c25b5b", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, empty: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 32 }, emptyTitle: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 22, color: "#f0f3f8", marginBottom: 8 }, emptyText: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 14, color: "#7d9cc0", marginBottom: 24, textAlign: "center" }, shopBtn: { backgroundColor: "#c25b5b", paddingHorizontal: 24, paddingVertical: 12, borderRadius: 4 }, shopBtnText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, footer: { backgroundColor: "#222f42", padding: 16, borderTopWidth: 2, borderTopColor: "#c25b5b" }, clearText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#c25b5b", fontSize: 12, letterSpacing: 1, marginBottom: 12, textTransform: "uppercase" }, totalRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", marginBottom: 12 }, totalLabel: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 16, color: "#a3b8d0", letterSpacing: 1 }, totalValue: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 24, color: "#f0f3f8" }, checkout: { backgroundColor: "#c25b5b", padding: 16, borderRadius: 4, alignItems: "center" }, checkoutText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 14, letterSpacing: 2, textTransform: "uppercase" }, });

## Tela 5 – Formulário de Pagamento (PaymentScreen.js)

A tela de Pagamento inicia a finalização do pedido e encaminha o cliente ao fluxo seguro do Mercado Pago Checkout Pro.

[PRINT DA TELA 5]

[CÓDIGO DA TELA 5]

import { useState } from "react"; import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator, ScrollView, Linking, Platform } from "react-native"; import { useCarrinho } from "./CartContext"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { apiFetch } from "./api"; import { mostrarAlerta } from "./AlertaGlobal"; export default function PaymentScreen({ navigation }) { const { carrinho, valorTotalEmCentavos, buscarCarrinho } = useCarrinho(); const { user } = useAuth(); const [loading, setLoading] = useState(false); const formatarPreco = (c) => `R$ ${(c / 100).toFixed(2)}`; const finalizar = async () => { if (!carrinho?.itens?.length) { mostrarAlerta("Carrinho vazio", "Adicione itens antes de pagar."); return; } setLoading(true); try { const res = await apiFetch("/api/payments/mercadopago", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json", "x-user-id": String(user.id) }, }); const data = await res.json(); if (!res.ok ¦¦ !data.success) throw new Error(data?.error?.message ¦¦ "Falha ao gerar pagamento"); await buscarCarrinho(); const url = data.init_point ¦¦ data.url; const mode = data.data?.mode; const pedidoId = data.data?.pedidoId; if (url && mode === "live") { if (Platform.OS === "web") window.open(url, "_blank"); else await Linking.openURL(url); mostrarAlerta(`Pedido #${pedidoId} criado`, "Finalize o pagamento na aba que abriu."); } else { mostrarAlerta(`Pedido #${pedidoId} registrado`, "Modo mock ativo. Pedido salvo no banco."); } navigation.navigate("Products"); } catch (e) { mostrarAlerta("Erro no pagamento", e.message); } finally { setLoading(false); } }; return ( <ScrollView contentContainerStyle={styles.container}> <View style={styles.header}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.back}>Voltar</Text> </TouchableOpacity> <Text style={styles.title}>Pagamento</Text> <View style={{ width: 60 }} /> </View> <View style={styles.summary}> <View style={styles.accent} /> <Text style={styles.sectionTitle}>Resumo</Text> {carrinho?.itens?.map((item) => ( <View key={`${item.produtoId}-${item.tamanho}`} style={styles.itemRow}> <Text style={styles.itemName} numberOfLines={2}>{item.nomeProduto} x{item.quantidade} (tam {item.tamanho})</Text> <Text style={styles.itemPrice}>{formatarPreco(item.subtotalEmCentavos)}</Text> </View> ))} <View style={styles.totalRow}> <Text style={styles.totalLabel}>Total</Text> <Text style={styles.totalValue}>{formatarPreco(valorTotalEmCentavos)}</Text> </View> </View> <View style={styles.actions}> <TouchableOpacity style={[styles.mpButton, loading && styles.disabled]} onPress={finalizar} disabled={loading}> {loading ? <ActivityIndicator color="#f0f3f8" /> : <Text style={styles.mpText}>Pagar com Mercado Pago</Text>} </TouchableOpacity> <Text style={styles.note}> Ao confirmar, o pedido e registrado, o carrinho e limpo e o checkout do Mercado Pago abre em nova aba. </Text> </View> </ScrollView> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { padding: 16, backgroundColor: "#1a2331", flexGrow: 1 }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", marginTop: 40, marginBottom: 20 }, back: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#a3b8d0", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, title: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 20, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 2 }, summary: { backgroundColor: "#222f42", padding: 20, borderRadius: 8, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54" }, accent: { height: 3, backgroundColor: "#5a7fbb", borderRadius: 2, marginBottom: 16, width: 40 }, sectionTitle: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 15, marginBottom: 12, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, itemRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", paddingVertical: 8, borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: "#2e3d54", gap: 8 }, itemName: { fontFamily: "Oswald_400Regular", flex: 1, fontSize: 13, color: "#a3b8d0" }, itemPrice: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#f0f3f8", fontSize: 13 }, totalRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", paddingTop: 14 }, totalLabel: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 16, color: "#a3b8d0", letterSpacing: 1 }, totalValue: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 22, color: "#f0f3f8" }, actions: { marginTop: 24 }, mpButton: { backgroundColor: "#c25b5b", padding: 16, borderRadius: 6, alignItems: "center" }, disabled: { opacity: 0.6 }, mpText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 14, letterSpacing: 2, textTransform: "uppercase" }, note: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 11, color: "#7d9cc0", textAlign: "center", marginTop: 12, lineHeight: 18 }, });

## Tela 6 – Histórico de Pedidos (OrdersScreen.js)

A tela de Histórico permite ao cliente consultar pedidos anteriores, itens, datas, valores e respectivos status.

[PRINT DA TELA 6]

[CÓDIGO DA TELA 6]

import { useState, useEffect } from "react"; import { View, Text, FlatList, StyleSheet, TouchableOpacity, ActivityIndicator, RefreshControl } from "react-native"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { apiFetch } from "./api"; const STATUS_CORES = { pendente: { bg: "#3a2e1a", text: "#e0b66c", label: "Pendente" }, processando: { bg: "#1e2c42", text: "#7d9cc0", label: "Processando" }, preparando: { bg: "#2a3850", text: "#a3b8d0", label: "Preparando" }, em_rota: { bg: "#1a3340", text: "#7db8b0", label: "Em rota" }, entregue: { bg: "#1f3a2c", text: "#7dbb90", label: "Entregue" }, cancelado: { bg: "#3a2028", text: "#c25b5b", label: "Cancelado" }, }; export default function OrdersScreen({ navigation }) { const { user } = useAuth(); const [pedidos, setPedidos] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [refreshing, setRefreshing] = useState(false); const carregar = async () => { try { setLoading(true); const res = await apiFetch("/api/orders", { headers: { "x-user-id": String(user.id) } }); const data = await res.json(); if (data.success) setPedidos(data.data ¦¦ []); } catch (e) { console.error("Erro ao buscar pedidos:", e); } finally { setLoading(false); setRefreshing(false); } }; useEffect(() => { carregar(); }, []); const formatarPreco = (c) => `R$ ${(c / 100).toFixed(2)}`; const formatarData = (iso) => { try { return new Date(iso).toLocaleString("pt-BR"); } catch { return iso; } }; const renderPedido = ({ item }) => { const s = STATUS_CORES[item.status] ¦¦ { bg: "#2e3d54", text: "#a3b8d0", label: item.status }; return ( <View style={styles.card}> <View style={styles.cardHeader}> <Text style={styles.pedidoId}>Pedido #{item.id}</Text> <View style={[styles.statusBadge, { backgroundColor: s.bg }]}> <Text style={[styles.statusText, { color: s.text }]}>{s.label}</Text> </View> </View> <Text style={styles.data}>{formatarData(item.criado_em)}</Text> <View style={styles.valorRow}> <Text style={styles.valorLabel}>Total</Text> <Text style={styles.valor}>{formatarPreco(item.valor_total_em_centavos)}</Text> </View> </View> ); }; const renderEmpty = () => ( <View style={styles.empty}> <Text style={styles.emptyTitle}>Nenhum pedido ainda</Text> <Text style={styles.emptyText}>Suas compras aparecerao aqui.</Text> <TouchableOpacity style={styles.shopBtn} onPress={() => navigation.goBack()}> <Text style={styles.shopBtnText}>Ir as compras</Text> </TouchableOpacity> </View> ); return ( <View style={styles.container}> <View style={styles.header}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}><Text style={styles.back}>Voltar</Text></TouchableOpacity> <Text style={styles.title}>Meus Pedidos</Text> <View style={{ width: 60 }} /> </View> {loading && pedidos.length === 0 ? ( <View style={styles.center}><ActivityIndicator size="large" color="#5a7fbb" /></View> ) : ( <FlatList data={pedidos} renderItem={renderPedido} keyExtractor={(item) => String(item.id)} ListEmptyComponent={renderEmpty} contentContainerStyle={{ padding: 16, flexGrow: 1 }} refreshControl={<RefreshControl refreshing={refreshing} onRefresh={() => { setRefreshing(true); carregar(); }} tintColor="#5a7fbb" />} /> )} </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", padding: 16, backgroundColor: "#222f42", borderBottomWidth: 2, borderBottomColor: "#c25b5b", marginTop: 40 }, back: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#a3b8d0", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, title: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 18, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 2 }, card: { backgroundColor: "#222f42", borderRadius: 8, padding: 16, marginBottom: 12, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54" }, cardHeader: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", marginBottom: 8 }, pedidoId: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 15, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 1 }, statusBadge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 4 }, statusText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 10, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, data: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 11, color: "#7d9cc0", marginBottom: 12 }, valorRow: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center" }, valorLabel: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 13, color: "#7d9cc0", letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, valor: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 18, color: "#f0f3f8" }, empty: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center", padding: 32 }, emptyTitle: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 20, color: "#f0f3f8", marginBottom: 8 }, emptyText: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 13, color: "#7d9cc0", marginBottom: 24, textAlign: "center" }, shopBtn: { backgroundColor: "#c25b5b", paddingHorizontal: 24, paddingVertical: 12, borderRadius: 4 }, shopBtnText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, });

## Tela 7 – Área Administrativa de Produtos (AdminProductsScreen.js)

A tela administrativa de produtos permite aos administradores cadastrar, editar, consultar e excluir itens do catálogo.

[PRINT DA TELA 7]

[CÓDIGO DA TELA 7]

import { useState, useEffect } from "react"; import { View, Text, FlatList, TextInput, TouchableOpacity, StyleSheet, ActivityIndicator, Modal, ScrollView, Image } from "react-native"; import { useAuth } from "./AuthContext"; import { apiFetch } from "./api"; import { mostrarAlerta, confirmarAlerta } from "./AlertaGlobal"; const produtoVazio = { nome: "", marca: "", descricao: "", numeracao: "", cor: "", precoReais: "", unidadesEmEstoque: "", imagemPrincipalId: "" }; export default function AdminProductsScreen({ navigation }) { const { user, logout } = useAuth(); const [produtos, setProdutos] = useState([]); const [loading, setLoading] = useState(true); const [modalAberto, setModalAberto] = useState(false); const [editando, setEditando] = useState(null); const [form, setForm] = useState(produtoVazio); const [salvando, setSalvando] = useState(false); const isAdminGeral = user?.tipo === "admin_geral"; const carregar = async () => { try { setLoading(true); const res = await apiFetch("/api/products?limit=100"); const data = await res.json(); if (data.success) setProdutos(data.data.products); } catch (e) { console.error(e); } finally { setLoading(false); } }; useEffect(() => { carregar(); }, []); const abrirNovo = () => { setEditando(null); setForm(produtoVazio); setModalAberto(true); }; const abrirEdicao = (p) => { setEditando(p); setForm({ nome: p.nome, marca: p.marca ¦¦ "", descricao: p.descricao ¦¦ "", numeracao: p.numeracao ¦¦ "", cor: p.cor ¦¦ "", precoReais: (p.preco_em_centavos / 100).toFixed(2), unidadesEmEstoque: String(p.unidades_em_estoque), imagemPrincipalId: p.imagem_principal_id ¦¦ "", }); setModalAberto(true); }; const salvar = async () => { if (!form.nome ¦¦ !form.precoReais ¦¦ form.unidadesEmEstoque === "") { mostrarAlerta("Atencao", "Preencha nome, preco e estoque"); return; } const precoEmCentavos = Math.round(parseFloat(form.precoReais.replace(",", ".")) * 100); if (isNaN(precoEmCentavos) ¦¦ precoEmCentavos <= 0) { mostrarAlerta("Atencao", "Preco invalido"); return; } setSalvando(true); try { const body = { nome: form.nome, marca: form.marca, descricao: form.descricao, numeracao: form.numeracao, cor: form.cor, precoEmCentavos, unidadesEmEstoque: parseInt(form.unidadesEmEstoque), imagemPrincipalId: form.imagemPrincipalId }; const url = editando ? `/api/products/${editando.id}` : "/api/products"; const method = editando ? "PUT" : "POST"; const res = await apiFetch(url, { method, headers: { "Content-Type": "application/json", "x-user-id": String(user.id) }, body: JSON.stringify(body) }); const data = await res.json(); if (!res.ok ¦¦ !data.success) throw new Error(data?.error?.message ¦¦ "Falha ao salvar"); setModalAberto(false); await carregar(); mostrarAlerta("Sucesso", editando ? "Produto atualizado" : "Produto cadastrado"); } catch (e) { mostrarAlerta("Erro", e.message); } finally { setSalvando(false); } }; const excluir = async (p) => { const ok = await confirmarAlerta("Excluir produto", `Tem certeza que deseja excluir ${p.nome}?`); if (!ok) return; try { const res = await apiFetch(`/api/products/${p.id}`, { method: "DELETE", headers: { "x-user-id": String(user.id) } }); const data = await res.json(); if (!res.ok ¦¦ !data.success) throw new Error(data?.error?.message ¦¦ "Falha ao excluir"); await carregar(); mostrarAlerta("Sucesso", "Produto excluido"); } catch (e) { mostrarAlerta("Erro", e.message); } }; const renderProduto = ({ item }) => ( <View style={styles.card}> <Image source={{ uri: item.imagem_principal_id }} style={styles.thumb} /> <View style={styles.info}> <Text style={styles.marca}>{item.marca}</Text> <Text style={styles.nome} numberOfLines={2}>{item.nome}</Text> <Text style={styles.meta}>Tam {item.numeracao}</Text> <Text style={styles.preco}>R$ {(item.preco_em_centavos / 100).toFixed(2)}</Text> <Text style={styles.estoque}>Estoque: {item.unidades_em_estoque}</Text> </View> <View style={styles.acoes}> <TouchableOpacity style={styles.editarBtn} onPress={() => abrirEdicao(item)}> <Text style={styles.editarText}>Editar</Text> </TouchableOpacity> <TouchableOpacity style={styles.excluirBtn} onPress={() => excluir(item)}> <Text style={styles.excluirText}>Excluir</Text> </TouchableOpacity> </View> </View> ); return ( <View style={styles.container}> <View style={styles.header}> {isAdminGeral ? ( <TouchableOpacity onPress={logout}><Text style={styles.back}>Sair</Text></TouchableOpacity> ) : ( <TouchableOpacity onPress={() => navigation.goBack()}><Text style={styles.back}>Voltar</Text></TouchableOpacity> )} <Text style={styles.title}>Produtos</Text> {isAdminGeral ? ( <View style={styles.headerAcoes}> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("AdminOrders")}><Text style={styles.back}>Pedidos</Text></TouchableOpacity> <TouchableOpacity onPress={() => navigation.navigate("AdminUsers")}><Text style={styles.back}>Usuarios</Text></TouchableOpacity> </View> ) : (<View style={{ width: 60 }} />)} </View> <TouchableOpacity style={styles.novoBtn} onPress={abrirNovo}> <Text style={styles.novoBtnText}>+ Nova Peca</Text> </TouchableOpacity> {loading ? ( <View style={styles.center}><ActivityIndicator size="large" color="#5a7fbb" /></View> ) : ( <FlatList data={produtos} renderItem={renderProduto} keyExtractor={(i) => String(i.id)} contentContainerStyle={{ padding: 16 }} /> )} <Modal visible={modalAberto} animationType="slide" onRequestClose={() => setModalAberto(false)}> <ScrollView style={styles.modal} contentContainerStyle={{ padding: 20 }}> <Text style={styles.modalTitle}>{editando ? "Editar Peca" : "Nova Peca"}</Text> <Text style={styles.label}>Nome *</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.nome} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, nome: t })} placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>Marca</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.marca} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, marca: t })} placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>Descricao</Text> <TextInput style={[styles.input, { height: 80 }]} multiline value={form.descricao} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, descricao: t })} placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>Tamanhos</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.numeracao} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, numeracao: t })} placeholder="P/M/G/GG" placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>Cor</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.cor} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, cor: t })} placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>Preco (Reais) *</Text> <TextInput style={styles.input} keyboardType="numeric" value={form.precoReais} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, precoReais: t })} placeholder="199.90" placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>Estoque *</Text> <TextInput style={styles.input} keyboardType="numeric" value={form.unidadesEmEstoque} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, unidadesEmEstoque: t })} placeholder="20" placeholderTextColor="#7d9cc0" /> <Text style={styles.label}>URL da Imagem</Text> <TextInput style={styles.input} value={form.imagemPrincipalId} onChangeText={(t) => setForm({ ...form, imagemPrincipalId: t })} placeholder="https://..." placeholderTextColor="#7d9cc0" autoCapitalize="none" /> <TouchableOpacity style={[styles.salvarBtn, salvando && { opacity: 0.6 }]} onPress={salvar} disabled={salvando}> {salvando ? <ActivityIndicator color="#f0f3f8" /> : <Text style={styles.salvarText}>Salvar</Text>} </TouchableOpacity> <TouchableOpacity style={styles.cancelarBtn} onPress={() => setModalAberto(false)}> <Text style={styles.cancelarText}>Cancelar</Text> </TouchableOpacity> </ScrollView> </Modal> </View> ); } const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, center: { flex: 1, justifyContent: "center", alignItems: "center" }, header: { flexDirection: "row", justifyContent: "space-between", alignItems: "center", padding: 16, backgroundColor: "#222f42", marginTop: 40, borderBottomWidth: 2, borderBottomColor: "#c25b5b" }, back: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#a3b8d0", fontSize: 13, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, title: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 18, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 2 }, headerAcoes: { flexDirection: "row", gap: 16 }, novoBtn: { backgroundColor: "#c25b5b", margin: 16, padding: 14, borderRadius: 4, alignItems: "center" }, novoBtnText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 13, letterSpacing: 2, textTransform: "uppercase" }, card: { flexDirection: "row", backgroundColor: "#222f42", borderRadius: 8, padding: 10, marginBottom: 10, borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54" }, thumb: { width: 70, height: 85, borderRadius: 4, backgroundColor: "#1a2331" }, info: { flex: 1, marginLeft: 12 }, marca: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 10, color: "#5a7fbb", letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, nome: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 14, color: "#f0f3f8" }, meta: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 11, color: "#7d9cc0", marginTop: 2 }, preco: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 14, color: "#f0f3f8", marginTop: 4 }, estoque: { fontFamily: "Oswald_400Regular", fontSize: 11, color: "#a3b8d0" }, acoes: { justifyContent: "space-between" }, editarBtn: { backgroundColor: "#5a7fbb", paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 6, borderRadius: 4, marginBottom: 4 }, editarText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#f0f3f8", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, excluirBtn: { backgroundColor: "#c25b5b", paddingHorizontal: 12, paddingVertical: 6, borderRadius: 4 }, excluirText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#f0f3f8", fontSize: 11, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, modal: { flex: 1, backgroundColor: "#1a2331" }, modalTitle: { fontFamily: "Oswald_700Bold", fontSize: 22, marginBottom: 20, marginTop: 20, color: "#f0f3f8", letterSpacing: 2 }, label: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", fontSize: 11, color: "#a3b8d0", marginTop: 12, marginBottom: 4, letterSpacing: 1, textTransform: "uppercase" }, input: { fontFamily: "Oswald_400Regular", borderWidth: 1, borderColor: "#2e3d54", borderRadius: 4, padding: 12, fontSize: 14, backgroundColor: "#222f42", color: "#f0f3f8" }, salvarBtn: { backgroundColor: "#c25b5b", padding: 16, borderRadius: 4, alignItems: "center", marginTop: 24 }, salvarText: { fontFamily: "Oswald_700Bold", color: "#f0f3f8", fontSize: 14, letterSpacing: 2, textTransform: "uppercase" }, cancelarBtn: { padding: 16, alignItems: "center", marginTop: 8, marginBottom: 40 }, cancelarText: { fontFamily: "Oswald_600SemiBold", color: "#7d9cc0", fontSize: 13, letterSpacing: 1 }, });

# CONCLUSÃO

O projeto Koryo entregou um aplicativo móvel de e-commerce de roupas com autenticação, catálogo, busca, carrinho persistente, finalização de pedidos, pagamento via Mercado Pago, histórico e área administrativa. O código-fonte e a evolução do trabalho estão disponíveis no repositório https://github.com/SamuelSilva000/koryo-ecommerce.

As principais lições aprendidas envolveram a importância do planejamento incremental, da divisão clara de responsabilidades, da integração contínua entre frontend e backend e do registro dos artefatos ao longo das sprints. O trabalho também reforçou a necessidade de testar antecipadamente serviços externos e manter alternativas para a apresentação.

# BIBLIOGRAFIA

META PLATFORMS, INC. React Native: learn once, write anywhere. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 26 set. 2026.

EXPO. Expo Documentation. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 26 set. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>. Acesso em: 26 set. 2026.

OPENJS FOUNDATION. Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. Disponível em: <https://expressjs.com/>. Acesso em: 26 set. 2026.

WISELIBS. better-sqlite3: the fastest and simplest library for SQLite3 in Node.js. Disponível em: <https://github.com/WiseLibs/better-sqlite3>. Acesso em: 26 set. 2026.

- MERCADO PAGO. Mercado Pago Developers: documentação para desenvolvedores. Disponível em: <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs>. Acesso em: 26 set. 2026.